# Protokoll des 9. ZFLS-Anwendertreffens

# Ort: OCLC GmbH, Oberhaching

Datum: 05.10.2011, 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Teilnehmer:

Frau Caballero Castro (OCLC), Frau Wiltsch (OCLC),

Herr Jäkle (BVB), Herr Lohrum (KOBV),

Herr Mayr (HBZ), Herr Naji (BSZ)

Protokoll:

Frau Wiltsch  (OCLC)

Tagesordnung:

1.  Begrüßung / Organisatorisches

2.  Versionsplanung ZFLServer V4.1

2.1 Besprechung der JIRA-Zusammenstellung der change requests, Fehlermeldungen

und Fragen (Liste von Hr. Jäkle)

2.2 Besprechung Punkte aus dem HBZ(email Hr. Mayr)

* ZFL 4.1 Featureliste und Zeitplanung

* Aufsatzbestellungen über den ZFL-Server/Datenmodell

* Oracle-Support (Versionen)

* ZFL-Plattformen (Linux/Intel)

2.3 Priorisierung und Definition Leistungsumfang

2.4 Terminplanung

3.  ZFLS-Anwender

3.1 Vorstellung neuer Entwicklungen bei den ZFLS-Anwendern

3.2 aktuelle Stände / Versionsplanung / Umstiegstermine älterer ZFL-Versionen

4.  Sonstiges

4.1 Termin / Ort 10. Anwendertreffen

1. Organisatorisches

# Begrüssung der Teilnehmer ; kurze Beschreibung des zeitlichen Ablaufs.

2. Versionsplanung ZFLServer V4.1

Anhand der  von Herrn Jäkle zusammengestellten JIRA-Liste mit CR’s, Bugs und Fragen sowie deren Priorisierung

wurde der Umfang der Version V4.1 grob definiert.

Alle hier gemachten Kommentare / Bemerkungen /& Bearbeitungshinweise wurde bzw. werden in JIRA ebenfalls eingetragen.

2.1 Besprechung der JIRA-Issues

SRP-15858:

Realisierungsvorschlag wurden von allen angenommen;

AFLTyp:Mail wird weiterhin von Hr.Naji und Hr. Lohrum benötigt

Problem Reply muss in der eigenen Anwendung Slnp2Mail gehandelt werden (Frage von Hr.Naji)

SLNPReadLeitweg bleibt Bestandteil des ZFLServers – wird aber nicht mehr erweitert/gewartet

SRP-15735, 15734, 15731, 15023:

Realisierungsvorschlage wurde von allen angenommen;

OCLC weist auf Probleme sybase hins. derart grosser Felder/Tabellen hin – Oracle hat damit keine Probleme

In diesem Zusammenhang ergab sich eine Diskussion hins. einer sybase-unterstützenden ZFLServer-Version. Hr. Naji argumentierte, dass die Kosten für die Oracle-Lizenz sehr hoch sind. Hr. Lohrum schilderte die Lizenz-Situation beim KOBV und vereinbarte seine Lizenzvertraege Oracle Hrn. Naji als Beispiel zukommen zu lassen.

Prinzipiell wurde beschlossen, die Anforderung ZFLServer mit dem Datenbanksystem sybase fallen zu lassen.

SRP-14671:

Realisierungsvorschlag angenommen – bes. wichtig f. BVB und HBZ

SRP-16234:

Realisierungsvorschlag – nach Erhalt der 220-Message fortfahren – angenommen.

SRP-15915:

OCLC – Frau Caballero Castro prüft generell Integration / Implementierung der ISIL in SunRise – für die Version V4.1 derzeit keine Berücksichtigung – Issue wird für V4.2 vorgesehen.

SRP-15740 , 15629:

Für alle Teilnehmer sehr wichtig – Überarbeitung wird schnellstmöglich von dem zuständigem Kollegen bei OCLC Herrn Fritz Groessing, begonnen.

SRP-15253:

Realisierungsvorschlag wurde von allen angekommen.

SRP-15042:

Für HBZ wichtig – Realisierungsvorschlag wurde von allen angenommen.

SRP-15040:

Nach wie vor wichtig – Umstellung würde sich positiv auf die Performance auswirken und sollte im Rahmen Umstieg auf Oracle 11g berücksichtigt werden.

SRP-15033:

Hoch-Prior für das HBZ

SRP-15032:

Oracle Port 11g  vorgesehen für die nächste Version; intern erfolgen noch Klärungen;

Zusätzlich muss intern geklärt werden, inwieweit die vierteljährlichen Sicherheitspatches zu Oracle 10 installiert werden können / welches Konsequenzen dies haben kann.

SRP-15030:

Für KOBV wichtig – Realisierungsvorschlag wurde angenommen

SRP-15028:

Wurde als wichtig z.B. f. Sortierung + Performance erachtet

SRP-15027:

Die Aufteilung in drei sep. Felder wurde hins. der Performance als wichtig erachtet

SRP-15022:

Da die Zahl der ZFL-Komponenten bei den ZFL-Anwendern reduziert werden soll ist dieser Issue wichtig;  nach einem Realisierungsvorschlag bzgl. Verwaltung (insert, update, delete) von Hr. Mayr HBZ wird die Implementierung für die Version V4.2 vorgesehen.

SRP-15021:

nach wie vor wichtig da es die Anwendung performanter machen würde – OCLC prüft Machbarkeit und Aufwand  auch in Zusammenhang mit Umstieg auf Oracle 11g (siehe auchSRP-15040)

SRP-14780:

Für den BVB wichtig – andere Teilnehmer haben kein Interesse daran.

SRP-14361:

Realisierungsvorschlag wurde von allen Teilnehmern angenommen

SRP-13186:

Für den KOBV wichtig – siehe dazu auch SRP-15027 – Realisierungsvorschlag wurde von allen Teilnehmern angenommen.

SRP-12370:

Problem kann durch ein alias im mailserver, d.h. in der lokalen Verwaltung gehandelt werden; Issue wurde geschlossen.

SRP-10487:

Realisierungsvorschlag wurde angenommen

SRP-9945:

Realisierungsvorschlag wurde angenommen – für KOBV wichtig. Wird in V4.1 nur in der Datenbanktabelle vorgesehen – keine weitere Verarbeitung vorerst.

SRP-15916:

keine Änderung – alles bleibt vorerst wie es ist; evtl.  Zusammenfassung Übernahme der notwendigen Felder der zf3 nach zf2 in einer späteren Version.

SRP-15799:

wichtig wegen time outs die erzeugt werden – OCLC prüft notwendige Änderungen in der SLNP-Schicht.

SRP-15158:

Problem durch Konfiguration /usr/local im HBZ – OCLC prüft inwieweit ein variabler Pfad machbar ist.

SRP-15025 + 15026:

Beschluss aller Teilnehmern - beide Issues werden ohne weitere Bearbeitung geschlossen.

SRP-11577:

Der BVB Herr Jäkle  hat eine eigene Lösung;

Der KOBV Herr Lohrum wünscht sich ein Realisierung um nicht noch eine weitere Komponente außerhalb des ZFLSystems pflegen zu müssen. Wichtig wäre eine Realisierung noch in V4.1

SRP-9587:

Issue kann geschlossen werden – es werden keine weiteren Implementierungen mehr vorgenommen – aktueller Stand ist ausreichend – Übereinstimmung bei allen Teilnehmern.

SRP-9250:

Betrifft den AVServer und sollte bei Gelegenheit in einer der nächsten Versionen beruecksichtig werden.

SRP-9171:

Wichtig für die BVB SunRise-Lokalsysteme – betrifft u.a. auch AV- / OPServer.

SRP-16197. 16063, 15256,  14971

bug fix in V4.1 notwendig

SRP-16296, 16135, 15931, 15814

bug fix in einer der nächsten Versionen vorsehen (Schönheitsfehler)

SRP-16431:

Auswirkung von IPV6 muss von OCLC generell in SunRise geprüft werden

SRP-16874:

CR – generelle Belegung d01buch.d01zfl in AVServer unberuecksichtig lassen sollte noch mit V4.1 realisiert werden;

OCLC prüft den Realisierungsvorschlag auf Machbarkeit.

SLNP-Kommandos (SLNPVormerkungMoeglich, SLNPVormerkung) sollten in die doku mit aufgenommen werden.

Vorschlag generell KOBV/Hr. Mayr: Handling SLNPINfo2FLSErer / neuer Lokaler Status zu workout ;

2.2 Besprechung Punkte aus dem HBZ

SRP-NN: (Issue ist noch nicht in JIRA erfasst)

CR v. HBZ + KOBV: zf1medien.zf1url Tabellen-Feld-Erweiterung von derzt. 255 auf  512 varchar

Realisierungsvorschlag wurde für V4.1 angenommen;

ZFLServer Linux-Version:

Das HBZ hat sich bereit erklärt, vorab eine Test der V4.0-Version ZFL-Server unter der derzeit von SunRise unterstützten Linux-Version vorzunehmen.

Dazu werden von OCLC die notwendigen Basis-packages sisis-pap, sisisbase und zflserver V4.0, jeweils linux,

demnächst zur Verfügung gestellt.

OCLS-Seitig werden lediglich die bekannten Stellen bzw. sparc / linux entsprechend angepasst und ohne weitere Tests z.Vfg. gestellt.

Frage HBZ:

Herr Mayr fragt an, ob wir unsere SLNP-Codierung für deren eigene Client-Entwicklung offen legen könnten.

Hintergrund ist, dass ein SunRise-Server mit der SLNP-Codierung laufen und auch in dieser Form mit dem ZFL-System kommunizieren soll; zeitgleich soll der selbe SunRise-Server aber auch von einem externen Client kontaktiert werden können.

2.3 Priorisierung und Definition Leistungsumfang

Für die Version V4.1 werden von OCLC  15 – 20 Tage für die Umsetzung eingeplant.

Nicht enthalten in diesem Aufwand ist dabei die Umstellung auf Oracle 11g, die zusätzlich geleistet wird.

Folgende Festlegungen für den Umfang der V4.1 wurden gemacht:

- alle Fehler der Priorität „medium“ werden behoben

- alle CR’s der Priorität „high“ werden realisiert

- folgende CR’s der Priorität „medium“ werden realisiert:

SRP-15740, SRP-15629, SRP-15253, SRP-15042, SRP-15033, SRP-15030,

SRP-15027, SRP-14361, SRP-13186, SRP-9945, SRP-10487, SRP-NN-Vergroesserung zf1url,

Sollten sich nach einer genauen Aufwandsschätzung noch Restzeiten ergeben, werden die folgenden Issues auch noch in der Version V4.1 berücksichtigt:

D.h. aufwandsabhängig werden evlt. noch in V4.1 realisiert:

SRP-15799, SRP-15028, SRP-15040, SRP-15021, SRP-15028, SRP-16234, SRP-15158, SRP-11577

2.4 Terminplanung

KW43: Leistungsbeschreibung der Komponenten der Version V4.1

Ende I. Quartal 2012: Endgültige Auslieferung der Version V4.1.

3.  ZFLS-Anwender

3.1 Vorstellung neuer Entwicklungen bei den ZFLS-Anwendern

Alle Anwender gaben einen kurzen Überblick Ihrer Neuerungen und Erweiterungen in Ihren ZFL-Anwendungen.

3.2 aktuelle Stände / Versionsplanung

Umstiegstermine älterer     ZFL-Versionen

ZFLS-Anwender:   aktueller Stand:      geplanter Umstieg auf V4.0:

==================================================================

KOBV               V3.5pl2             I. Quartal 2012

BVB                V4.0

SWB                V3.6 + 3.6pl1       I. oder II.Quartal 2012

HBZ                V.6pl1              I. Quartal 2012

4.  Sonstiges

4.1 Termin / Ort 10. Anwendertreffen

Als Termin für das 10. Anwendertreffer wurde der 25.05.2012 – 09:00 – 13:00 in Hamburg beim Bibliothekarstag 2012 festgelegt;

Entsprechende Raumreservierung für diesen Tag wurde bereits von Fr. Caballero Castro organisiert.